## Slide 1
NOSSO MOMENTO | SEGURANCA MVP
Roadmap de Seguranca para Lancamento MVP
Next.js + Firebase + Cloud Functions | Data: 28/05/2026
Objetivo: reduzir riscos criticos sem travar o go-live.
Escopo da varredura
• Regras Firestore e Storage
• Endpoints HTTP das Functions
• Middleware/proxy e sessao no Next.js
• Headers de seguranca e CSP

## Slide 2
NOSSO MOMENTO | SEGURANCA MVP
Resumo Executivo
Achados principais e impacto de negocio
CRITICO
Leitura ampla de dados de usuarios autenticados (risco de exposicao de PII).
ALTO
Enumeracao de telefone e rate limit em memoria por instancia.
MEDIO
Gate de rota por cookie simples e CSP permissiva/Report-Only.
BAIXO
App Check ausente e auditoria de CVEs pendente no CI.
Recomendacao de release: GO condicional, apos fechamento dos itens obrigatorios da Fase 1.

## Slide 3
NOSSO MOMENTO | SEGURANCA MVP
Matriz de Risco
Severidade x Impacto x Esforco
Risco | Severidade | Impacto | Esforco
Leitura ampla de usuarios autenticados | Critico | LGPD/PII | Medio
Enumeracao de telefone | Alto | Abuso e scraping | Baixo-Medio
Rate limit em memoria | Alto | Bypass anti-spam | Medio
Cookie simples no gate do app | Medio | Bypass de UX protegida | Medio
CSP permissiva | Medio | Maior risco XSS | Medio-Alto
Sem App Check | Baixo | Abuso automatizado | Medio

## Slide 4
NOSSO MOMENTO | SEGURANCA MVP
Plano de Execucao
Roadmap de hardening para lancamento MVP
FASE 1
Antes do Go-Live
(Obrigatorio)
• Fechar leitura ampla de usuarios
• Neutralizar enumeracao de telefone
• Rate limit centralizado
• Sessao server-validated
• CSP enforced inicial
FASE 2
Semana 1
(Estabilizacao)
• App Check em monitoramento
• Alertas 401/403/429/500 por rota
• Observabilidade de abuso
• Ajustes rapidos orientados por log
FASE 3
Mes 1
(Consolidacao)
• Perfil publico x privado
• Security tests no CI/CD
• Pentest de abuso de negocio
• Gestao continua de CVEs

## Slide 5
NOSSO MOMENTO | SEGURANCA MVP
Plano Detalhado de Execucao
Backlog executavel com owner e prioridade
Item | Owner | Prazo | Prioridade | Status inicial
Restringir leitura de usuarios (Firestore rules) | Backend | D-7 | P0 | A fazer
Ajustar verificarTelefone para resposta neutra | Backend | D-6 | P0 | A fazer
Rate limit em storage centralizado | Backend/Infra | D-5 | P0 | A fazer
Trocar auth-session por sessao validada no server | Frontend/Backend | D-4 | P1 | A fazer
Enforce CSP e remover unsafe quando possivel | Frontend/Infra | D-3 | P1 | A fazer
Habilitar App Check + rollout gradual | Frontend/Backend | D+3 | P2 | A fazer
Pipeline de security checks no CI | Infra | D+7 | P2 | A fazer

## Slide 6
NOSSO MOMENTO | SEGURANCA MVP
Tabela de KPIs de Seguranca
Classificacao por pontos e nota maxima
KPI | Peso max (pts) | Pontuacao atual | Nivel atual | Meta de release
Bloqueio de acesso indevido (rules) | 20 | 8 | Critico | >= 16
Protecao anti-enumeracao (telefone) | 10 | 3 | Alto | >= 8
Rate limit efetivo multi-instancia | 15 | 5 | Alto | >= 12
Sessao segura no app (server-validated) | 10 | 4 | Medio | >= 8
CSP enforce sem unsafe critico | 10 | 4 | Medio | >= 8
Hardening de upload de arquivos | 10 | 6 | Medio | >= 8
App Check e anti-bot | 10 | 2 | Baixo | >= 7
Monitoramento e alertas de seguranca | 10 | 5 | Medio | >= 8
Security tests no CI/CD | 5 | 1 | Baixo | >= 4
Gestao de vulnerabilidades (CVE) | 10 | 4 | Medio | >= 8
TOTAL | 100 | 42 | Risco elevado | >= 79
Nota maxima: 100 pontos | Faixas sugeridas: <60 Alto risco, 60-79 Moderado, >=80 Pronto para escala.

## Slide 7
NOSSO MOMENTO | SEGURANCA MVP
Gate de Release de Seguranca
Checklist minimo para aprovar o MVP
• Teste de acesso cruzado entre usuarios deve falhar.
• Endpoint de telefone deve responder sem sinalizar existencia.
• Tentativa de forjar cookie nao pode vazar dados protegidos.
• Exibicao do extrato deve ser isolada por beneficiario.
• Rate limit deve bloquear spam distribuido.
• Pipeline CI deve reprovar em CVE severa sem excecao aprovada.
• Alertas de seguranca devem disparar em erro 5xx/429 acima do baseline.
Criterio de aprovacao sugerido: nenhum item P0 aberto + KPI total >= 79/100.

## Slide 8
NOSSO MOMENTO | SEGURANCA MVP
Proximos Passos Imediatos
Execucao recomendada para os proximos 7 dias
• Dia 1-2: aplicar fixes P0 de regras, telefone e rate limit.
• Dia 3-4: ajustar sessao server-side e endurecer CSP.
• Dia 5: validar gate de release com testes manuais e automatizados.
• Dia 6-7: monitorar producao, corrigir regressao e atualizar score KPI.
Saida esperada: MVP com risco controlado, plano de melhoria continua e seguranca mensuravel por pontuacao.